

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 июня 2018 года № 8/37 р

с. Верхняя Тойма

**О внесении изменений в план реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»**

**«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства**

**в Верхнетоемском муниципальном районе**

 **(2017 – 2020 годы)» на 2018 год**

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утверждённым постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19, в целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017-2020 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года № 8/47:

1. Внести в план реализации муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Верхнетоемском муниципальном районе (2017 – 2020 годы)» на 2018 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 19 февраля 2018 года № 8/12р, следующие изменения:
2. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда
 | Подготовка технических заданий на размещение заказов | срок завершения |  |  | 15 июля |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципальных контрактов (договоров) | срок завершения |  |   | 15 августа |  |
| Исполнениемуниципальных контрактов (договоров) | срок завершения |  |  | 30 сентября |  |

 »;

1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. Ремонт общего имущества в многоквартирных домах в пределах доли муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в праве собственности на общее имущество в соответствующих многоквартирных домах
 | Подготовка технических заданий на размещение заказов | срок завершения |  |  | 15 июля |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципальных контрактов (договоров) | срок завершения |  |   | 15 августа |  |
| Исполнениемуниципальных контрактов (договоров) | срок завершения |  |  |  | 30 октября |

 »;

1. в пункте 1.7 в графе 1 после слов «Уплата взносов» дополнить словами «, включая пени, начисленные на взносы,»;
2. в пункте 1.10 в графах 4,5,6,7 цифры «25» заменить цифрами «18»;
3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. Мероприятия по устройству водопроводных и тепловых сетей в населенных пунктах Верхнетоемского муниципального района | Подготовка технических заданий на размещение заказов | срок завершения |  01 марта |  01 июня |  |  |
| Проведение процедур закупки и заключение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  01 апреля | 01июля |  |
| Исполнениемуниципальных контрактов  | срок завершения |  |  | 15 сентября |  |

 ».

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район» Н.В. Вьюхина

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |