АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 марта 2019 года № 8/34р

с. Верхняя Тойма

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», муниципального образования «Верхнетоемское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 07 октября 2013 года № 7/19:

- Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 ноября 2016 года      № 8/46.

- Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году средней.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

## Глава муниципального образования

## «Верхнетоемский муниципальный район» 			                    Н.В. Вьюхина

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 18 марта 2019 года № 8/34р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования

«Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района

(2017-2022 годы)»

1.1. В 2018 году в рамках муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) организация осуществления перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» – в рамках реализации мероприятия за 2018 год было заключено 2 договора на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом по субсидируемым маршрутам, с индивидуальными предпринимателями Скуминым Б.П. и Монастырских И.В., осуществляющими перевозки, в соответствии с которыми были возмещены недополученные доходы на общую сумму в 1 235,4 тыс. рублей;

2) содержание и ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» - на узкоколейной железной дороге в 2018 году в соответствии с условиями заключенного с ИП Скумин Б.П. муниципального контракта «На выполнение работ по ремонту технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» были выполнены работы по замене шпал на участке КМ 9+900 – 10+525 (1000 шт.), ремонт моста через р. Мармаш, и расчистка придорожной полосы от кустарника и мелколесья на участках КМ 0+300 - 4+400 – 4,100 км и КМ 8+250 - 17+650 – 9,400 км (13,5 км);

3) прочие мероприятия в сфере транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального района – в 2018 году на сумму 12,00 рублей был заключен муниципальный контракт с ИП Монастырских И.В. на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам № 121 «Вершина – Верхняя Тойма», № 152 «Двинской – Верхняя Тойма», № 155 «Ухменьга – Верхняя Тойма», № 158 «Лахома – Верхняя Тойма», № 184 «Северный – Верхняя Тойма»;

4) обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района и автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений – в течение 2018 года в рамках реализации мероприятия осуществлялось содержание 763,895 км автомобильных дорог общего пользования местного значения по 13 муниципальным контрактам;

5) ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения Верхнетоемского муниципального района, автомобильных дорог общего пользования  местного значения поселений и искусственных сооружений на них – в результате проведенных ремонтных работ в 2018 году было фактически заасфальтировано 358 м автомобильных дорог,  установлен металлический лестничный сход для пешеходов на автомобильной дороге «Пристань «Верхняя Тойма», восстановлено дорожное покрытие на 960 метрах автомобильных дорог с грунтовым и переходным покрытием, произведен ямочный ремонт на 275 метрах дорог с грунтовым и переходным покрытием, обустроены 2 примыкания по 10 метров стационарного типа к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения,  отремонтирован 1 деревянный мост, установлено 3 водопропускных трубы, 6 водоотводных лотка, разработано 45 м3 водоотводных канав и установлено 143 дорожных знаков;

6) организация дорожного движения, экспертиза проектов – по результатам выполненных работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Зеленый мегаполис», были разработаны технические паспорта и проекты организации дорожного движения на 39 автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Федьковское»;

7) исполнение судебных актов в сфере дорожного хозяйства - в рамках реализации мероприятия за 2018 год было выплачено 398,4 тыс. рублей.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 28 253,8 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 8 591,3 тыс. рублей;

- бюджета района – 19 662,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 26 317,7 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 8 405,3 тыс. рублей:

- текущий ремонт участка УЖД – 1 100,7 тыс. рублей;

- устройство ледовой переправы в районе п. Зеленник – 1 280,0 тыс. руб;

- ремонт автомобильных дорог – 6 024,6 тыс. рублей;

- бюджета района – 17 912,4 тыс. рублей:

- возмещение недополученных доходов перевозчикам – 1 235,4 тыс. рублей;

- текущий ремонт участка УЖД – 122,3 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог – 12 355,4 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог – 3 521,6 тыс. рублей;

- паспортизация автомобильных дорог – 384,7 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов – 293,0 тыс. рублей.

Неизрасходованных средств всего 1 936,1 тыс. рублей, из них средства:

1) областного бюджета – 186,0 тыс. рублей:

- устройство ледовой переправы в районе п. Зеленник – 186,0 тыс. рублей;

2) бюджета района – 1 750,1 тыс. рублей:

- возмещение недополученных доходов перевозчикам – 414,6 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог – 417,2 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог – 89,5 тыс. рублей;

- паспортизация автомобильных дорог – 723,3 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов – 105,5 тыс. рублей.

  - Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 463-пп. Для реализации мероприятия пункта 1.2 перечня мероприятий муниципальной программы между администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и министерством транспорта Архангельской области было заключено соглашение № 2/РФ – 2017 от 16 октября 2017 года «О порядке предоставления средств резервного фонда Правительства Архангельской области». Для реализации мероприятия 2.1 перечня мероприятий муниципальной программы между администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и министерством транспорта Архангельской области было заключено соглашение № 23/ДФ от 07 августа 2017 года «О предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» и 4/РФ – 2017 от 20 декабря 2017 года «О порядке предоставления средств резервного фонда Правительства Архангельской области». В целях реализации мероприятия 2.2.1. перечня мероприятий муниципальной программы между администрацией муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» и министерством транспорта Архангельской области было заключено соглашение № 11/ДФ-4 от 28 августа 2018 года «О предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации пункта 1.6. перечня мероприятий подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)».

Возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров, осуществлялось в соответствии с порядком предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 15 марта 2017 года № 1/4 и заявками-расчетами, представленными транспортными операторами.

1.4. Перечень мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

1) организация осуществления перевозок пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»;

2) обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района и автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений;

Причинами не освоения средств, запланированных на возмещение недополученных доходов перевозчикам являются снижение пассажиропотока на муниципальных маршрутах и отсутствие в 2018 году круглогодичной транспортной доступности до д. Черный Ручей и соответственно снижение запланированного количества рейсов по маршруту № 121 «Вершина – Верхняя Тойма».

Освоение средств, запланированных на содержание, ремонт и паспортизацию автомобильных дорог, и устройство ледовой переправы, не в полном объеме вызвано снижением начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронных аукционов.

Не освоение средств, запланированных на исполнение судебных актов, связано с обжалованием постановлений о взыскании исполнительского сбора в связи, с чем сумма исполнительского сбора снижалась.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия, выполненные с нарушением плана реализации муниципальной программы, в целом не оказали отрицательного влияния на транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом, перевозка пассажиров осуществлялась в соответствии с утвержденным расписанием. Невыполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на левобережной части МО «Верхнетоемское» и д. Исаковская в МО «Двинское» в летний период 2018 года не повлияло на транспортную доступность данных населенных пунктов, к началу зимнего периода 2018 года транспортная доступность была ограничена только в д. Исаковская и д. Анисимовская МО «Верхнетоемское».

Причины выполнения мероприятий с нарушением плана реализации муниципальной программы:

1) из-за продолжительного обсуждения методики расчета стоимости оборотного рейса договор на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам был заключен только 6 августа 2018 года.

2) причиной отставания от планового объема работ при выполнении мероприятий пункта 2.1 перечня мероприятий муниципальной программы явился отказ, ранее осуществлявшего работы подрядчика от участия в электронном аукционе на право заключения муниципального контракта в 2018 году и отсутствие подрядных организаций, способных осуществить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на левобережной части МО «Верхнетоемское» и д. Исаковская в МО «Двинское».

Для устранения причин выполнения мероприятий с нарушением плана реализации муниципальной программы подготовка к заключению договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам начата заранее. Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на левобережной части МО «Верхнетоемское» размещен на электронной площадке 31 января 2019 года.

# II. Объемы финансирования и освоения средств

# муниципальной программы муниципального образования

# «Верхнетоемский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского

муниципального района (2017-2022 годы)» в 2018 году

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено | основные этапы | план | факт |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Задача № 1 – обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным (пригородным, междугородным) автобусным маршрутам и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Верхнетоемского района |
| 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров автомобильным, водным и железнодорожным транспортом на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | Администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» (далее – администрация) | 1 650,0 | 1 235,4 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 1235,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 235,4 | Заключение договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров | 31 марта | 06 августа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество заключенных договоров на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров | 2 | 2 |
| 1.2. Содержание и ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги, расположенной на территории муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | администрация, комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | 1 223,0 | 1 223,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,7 | 1 100,7 | 122,3 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 223,0 | Количество заключенных муниципальных контрактов на ремонт инфраструктуры технологической узкоколейной железной дороги | 1 | 1 |
| 1.3. Прочие мероприятия в сфере транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального района | администрация | 0,1 | 0,012 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,012 |  |  |  |
| 1.4. Исполнение судебных актов в сфере транспортного обслуживания населения Верхнетоемского муниципального района | администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Задача № 2 – обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района и сохранение сети муниципальных дорог |
| 2.1. Обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района и автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселений | администрация | 14238,6 | 13635,4 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 1 466,0 | 1 280,0 | 12772,6 | 12355,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13635,4 | Доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществлены мероприятия по содержанию | 100 | 99 |
| 2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхнетоемского муниципального района, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений и искусственных сооружений на них | администрация | 4 164,6 | 4 075,1 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 828,5 | 828,5 | 3 336,1 | 3 246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 075,1 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | 1,255 | 1,255 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество отремонтированных искусственных сооружений | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных дорожных знаков | 143 | 143 |
| 2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Верхнетоемское» «Пристань «Верхняя Тойма» и «Проезд по пер. Школьный» | администрация | 5 471,1 | 5 471,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 5 196,1 | 5 196,1 | 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 471,1 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | 0,390 | 0,390 |
| 2.3. Организация дорожного движения, экспертиза проектов | администрация | 1 108,0 | 384,7 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,0 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,7 | Количество заключенных муниципальных контрактов на разработку ПОДД | 1 | 1 |
| 2.3.1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» | администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.4. Разработка проектов программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях поселениях Верхнетоемского муниципального района | администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.5. Прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства | администрация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.6. Исполнение судебных актов в сфере дорожного хозяйства | администрация | 398,4 | 293,0 | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,4 | 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 28253,7 | 26317,6 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | 8 591,3 | 8 405,3 | 19662,4 | 17912,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26317,6 | - | - | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» |
| --- | --- |

# СВЕДЕНИЯ

# о достижении целевых показателей муниципальной программы

# муниципального образования

# «Верхнетоемский муниципальный район»

# «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)»

# по итогам 2018 года

# Ответственный исполнитель - администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» |
| 1. Доля рейсов по субсидируемым маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах | тыс. человек | 1,5 | 0,9 | 60 | Низкий спрос на услуги общественного транспорта, увеличение автомобилизации населения, убыль населения |
| 3. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 4. Протяженность автомобильных дорог, на которых были выполнены работы по обследованию, формированию базы данных, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения | км | 55,4 | 60,8 | 109,7 | При проведении работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федьковское» общая протяженность автомобильных дорог увеличилась на 5,385 км |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации в 2018 году муниципальной программы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района (2017-2022 годы)» |
| --- | --- |

# ОЦЕНКА

# эффективности реализации муниципальной программы

# муниципального образования

# «Верхнетоемский муниципальный район»

«Развитие транспортной системы Верхнетоемского муниципального района

(2017-2022 годы)» за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,83 | 30 | 24,9 | - |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,90 | 50 | 45,0 | - |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,93 | 20 | 18,6 | - |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 88,5 > 80 % |

Эффективность реализации муниципальной программы средняя.